[image: image1.png]


     水仙药业（建瓯）股份有限公司

             SHUI XIAN PHARMACEUTICAL (JIAN OU CITY) CO.,LTD.
[image: image1.png]                    招标信息发布文件
编号:№ 2020ZH02001 共6页  第1页

   


1.项目名称：办公楼卫生间改造工程、宿舍楼装修工程
2.标的内容、技术规格及数量：

详情参照  附件一：办公楼卫生间改造工程预算书

          附件二：宿舍楼装修工程预算书

          附件三：办公楼卫生间改造主要材料设备技术要求

          附件四：宿舍楼装修主要材料设备技术要求

3.交货地点：安装工程地点在福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.付款方式：合同签订并进场后预付合同总额30%作为定金；工程竣工验收合格且收到全额增值税专用发票后再付合同总额60%，10%余款作为质保金期满一年后付清。
5.主要技术、质量要求：

依据工程预算书所列设计方案施工，包括但不限于以下内容：

5.1可能发生的材料卸车、材料二次搬运、现场材料的保护及养护期间对成品的保护工作。

5.2基层的清理、落地灰清理、砂浆的调制、混凝土现场搅拌、浇捣、养护、填充层、找平层、保护层施工及竣工清理。

5.3其他为完成本招标工程所需的工作内容。

5.4承包方式：包工包材、包工期、包质量、包安全文明施工。

5.5质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5.6工程进度：中标人必须满足招标人的施工进度安排，接受招标人对工程进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时中标人应按招标人的要求提出改进措施，经确认后执行。

5.7环境保护：承诺保护施工范围内的环境，满足有关部门对相关环境要求。

5.8文明施工：承诺遵守招标人的现场文明施工管理规定和要求。

5.9工程期限：合同签订日期起3.5个月之内完成工程项目。

5.10其他工程说明参考   附件五：办公楼卫生间改造工程预算编制说明

                        附件六：宿舍楼装修工程预算编制说明

                        附件七：办公楼卫生间改造工程施工图

                        附件八：宿舍楼装修工程施工图
6.违约责任：中标人未按上述主要技术、质量要求实施工程，在不影响招标人生产经营的情况下负责重新实施，并承担所产生的所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算；报价根据办公楼卫生间改造工程预算书和宿舍楼装修工程预算书所列预算造价为底价，以底价乘以优惠折扣率竞价。

8.2投标资料应密封，所有包封都应写明招标单位名称和招标材料名称，并在密封处加盖投标单位的公章。

8.3本次招标遵循自愿原则，投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。无论报价结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，所有投标材料一律不退还。
9.评标办法：

9.1采用最综合评定法开展招投标，我单位招标小组将根据投标单位的服务承诺、供应能力、经营实力、质量、价格等进行综合选择评定，经评定为最优者入选。

9.2本次招标确定中标候选人后，在发布招标公告媒体公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。
9.4本次招标确定中标候选人后，不存在递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则择机另行实施招、投标。

9.5 本次招标确定中标人后，若中标人将该办公楼卫生间装修工程、宿舍改造工程转包给他人，则本次招标无效，择机另行实施招、投标。
10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具有营业执照，有能力实施招标办公楼卫生间装修工程、宿舍改造工程，信用良好的国内企业、其他经济组织或个体工商户。

10.2 投标人要有固定的施工队伍，有施工现场的安全生产管理等经验，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》等相关法律、法规的规定进行施工。
10.3投标人必须是原已实施过相同或类似招标办公楼卫生间装修工程、宿舍改造工程，且质量合格并达到使用单位要求，具有相同或类似工程经验。

10.4投标人提供的营业执照或其他证明合法有效，以建筑改造、装修、工程施工等为经营主业，经营期满1年，能提供原已实施过相同或类似招标办公楼卫生间装修工程、宿舍改造工程，且质量合格并达到使用单位要求的证明（包括自身提供的或投标人的客户提供的相关图纸、图片、图文等各种设计与施工成果系列证明资料）即视为该投标人符合本次招标的资格要求。
11.投标、开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2020年6月 19 日  9：00 时（北京时间）在水仙药业（建瓯）股份有限公司3楼会议室公开开标。

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2020年6月19 日9：00 时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司综合办，收件人：祝丽芳，联系电话：0599-3728185。

12.投标保证金：
12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金60000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。
12.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）。
12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。
12.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。
12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕验收无质量问题后予以全额退还。
12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。
12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标。
12.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的。
12.6.3中标人将中标工程转包他人的。
12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标文件及与投标有关的文字均应使用中文。

13.2除项目工程另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.3.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。
13.3.2第二部分为技术文件，主要内容为产地及生产厂家名称、产品质量指标、材料材质证明、材料的检测报告及技术偏离表等（对本招标文件第2和第5条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），并分别加盖公章。

13.3.3第三部分商务文件,包括投标报价单、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。
13.4除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.5 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.6 投标人应在投标截止日前自行到项目现场踏勘，投标人应仔细勘察现场，应按相关附件的要求进行工程施工。投标人应对照相关要求，掌握本项目的内容，准确编制报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察或未仔细审阅施工图，造成对项目内容理解不全的，由投标人自行负责，不得以勘察现场和施工图存在缺陷为由或推责于投标人对标的物描述不准确而违反招标约定。踏勘现场所发生的一切费用由投标人自行负责。
14.评标小组：评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。评标过程接受水仙药业股份有限公司相关管理部门与人员的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标人及未中标原因不予解释，除存在预收和退还保证金外，招标人和未中标人均不需向对方承担任何民事责任。
15.发布招标公告媒体：漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn
福建省青山纸业股份有限公司 www.qingshanpaper.com
福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com
联系方式： 0599-3728185(综合办)   3728390（传真）

           0599-3728185(技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司                                     2020年6月 12 日
投标诚信承诺书

我方为投标方,参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺:

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

六、已至实地现场勘察或已了解标的物状况，不会以此为借口违约，也不会推责于投标人对标的物描述不准确而违约。
七、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日
投标报价单

报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：                  
联系人：              电话：               传真：                  

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款：                                    

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。
（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。 

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。
（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。 

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。
	名 称
	预算底价（元）
	优惠率%
	金额（元）
	付款方式

	办公楼卫生间改造工程
	261729
	
	
	

	宿舍楼装修工程
	311408
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


报价人：（签字盖章）                                 年   月   日
PAGE  

